Załącznik do Uchwały nr ………..

Rady Gminy Cewice z dnia 30.XI.2005 r.

III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE.

- Lista zadań przewidzianych do realizacji

Tabela nr 19.  ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2004 – 2006.

| Lp. | Obszar zadania | Określenie zadania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice. Etap I odcinek Cewice – Maszewo |
| 2. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej etap III dla odcinka Siemirowice-Oskowo-Cewice |
| 3. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla odcinka Unieszynko-Krępkowice |
| 4. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Sieć wodociągowa Unieszyno ÷ Osada Leśna |
| 5. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Sieć wodociągowa Bukowina wybudowanie |
| 6. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Budowa bloku A z przebudową budynku administracyjno – gospodarczego Gimnazjum w Cewicach |
| 7. | Rozwój Zasobów Ludzkich | Podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej poprzez naukę języka angielskiego. |
| 8. | Aktywna polityka rynku pracy | Utworzenie Klubu Pracy w Cewicach |
| 9. | Odnowa Wsi | Modernizacja boiska sportowego w Łebuni |
| 10. | Odnowa Wsi | Modernizacja stadionu sportowego i budowa placu zabaw dla dzieci w Cewicach |
| 11. | Odnowa Wsi | Budowa boiska sportowego w Bukowinie |
| 12. | Odnowa Wsi | Stworzenie terenu rekreacyjnego w Pieskach |
| 13. | Odnowa Wsi | Dokończenie budowy terenu rekreacyjno-sportowego w Popowie |
| 14. | Rozwój Zasobów Ludzkich | Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych w gminie Cewice |
| 15. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem |
| 16. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu i wymiana stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach |
| 17. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu na budynku starej i nowej szkoły w Bukowinie i wymiana stolarki okiennej |
| 18. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Cewicach

- Lista rankingowa zadań przewidzianych do realizacji

Tabela nr 20. LISTA RANKINGOWA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2004 – 2006

| Lp. | Obszar zadania | Określenie zadania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Budowa bloku A z przebudowa budynku administracyjno – gospodarczego Gimnazjum w Cewicach |
| 2. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem |
| 3. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu i wymiana stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach |
| 4. | Odnowa Wsi | Modernizacja boiska sportowego w Łebuni |
| 5. | Odnowa Wsi | Modernizacja stadionu sportowego i budowa placu zabaw dla dzieci w Cewicach |
| 6. | Odnowa Wsi | Budowa boiska sportowego w Bukowinie |
| 7. | Rozwój Zasobów Ludzkich | Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych w gminie Cewice |
| 8. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice. Etap I odcinek Cewice – Maszewo |
| 9. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Sieć wodociągowa Bukowina wybudowanie |
| 10. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Sieć wodociągowa Unieszyno ÷ Osada Leśna |
| 11. | Rozwój Zasobów Ludzkich | Podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej poprzez naukę języka angielskiego. |
| 12. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej etap III dla odcinka Siemirowice-Oskowo-Cewice |
| 13. | Obszary wiejskie – Ochrona środowiska | Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla odcinka Unieszynko-Krępkowice |
| 14. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu na budynku starej i nowej szkoły w Bukowinie i wymiana stolarki okiennej |
| 15. | Lokalna infrastruktura edukacyjna | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni |
| 16. | Odnowa Wsi | Dokończenie budowy terenu rekreacyjno-sportowego w Popowie |
| 17. | Odnowa Wsi | Stworzenie terenu rekreacyjnego w Pieskach |
| 18. | Aktywna polityka rynku pracy | Utworzenie Klubu Pracy w Cewicach |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Cewicach

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

- Projekty planowane w okresie 2004-2006

1.1.  Podniesienie poziomu infrastruktury technicznej

    - Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice. Etap I odcinek Cewice – Maszewo

- Czas realizacji: 2006 r.

- Program realizacji:

- opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę X/2003÷I/2004

- przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2006 r.

- realizacja budowy: 2006 r.

c) Rezultaty:

- wyłączenie z eksploatacji 1 oczyszczalni ścieków

- 344 gospodarstwa podłączone do efektywnej oczyszczalni

- zmniejszenie ilości niedokładnie oczyszczonych ścieków o 281,3 m3/d

- podłączenie 6 gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizacji

- wyłączone z eksploatacji 2 szamba

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

1.1.2.  Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej etap III dla odcinka Siemirowice-Oskowo-Cewice

- Czas realizacji: 2006 r.

1.1.3. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla odcinka Unieszynko-Krępkowice

- Czas realizacji: 2006 r.

1.1.4.  Sieć wodociągowa Unieszyno ÷ Osada Leśna

- Czas realizacji: IV/2004 r.- V/2005 r.

- Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę VI/2004 r. ÷ VII/2005 r.

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: VIII/2004 r.

  - realizacja budowy: IX/2004 r. ÷ V/2005 r.

c)	Rezultaty:

- wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody (niewłaściwa jakość wody)

- podłączenie 10 gospodarstw do ujęcia spełniającego normy jakościowe wody

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

    - Sieć wodociągowa Bukowina wybudowanie

- Czas realizacji: VIII – IX/2004 r.

- Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę IV/2004 r. ÷ V/2004 r.

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: VII/2004 r.

  - realizacja budowy: VIII/2004 r. ÷ IX/2004 r.

c)	Rezultaty:

- podłączenie 6 gospodarstw do sieci wodociągowej

- podłączenie 3 działek budowlanych (rozpoczęte budowy) do sieci wodociągowej

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

    - Budowa bloku A z przebudowa budynku administracyjno – gospodarczego Gimnazjum w Cewicach.

- Czas realizacji: IX/2004 r. - VIII/2005 r.

- Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę X/2003 r. ÷ III/2004 r.

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: VII/2004 r.

  - realizacja budowy: IX/2004 r. ÷ VIII/2005 r.

c)	Rezultaty:

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

1.2.	Rozwój zasobów ludzkich

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie i długotrwałe bezrobocie należy do najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Gminy. Realizacja tego celu wymaga koncentracji na rozszerzeniu zakresu metod przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu warunków wdrożenia nowych metod i technik pracy, a także na dostosowaniu społeczeństwa do ery społeczeństwa informacyjnego.

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań:

Działanie 1 – polegać będzie na wzbogaceniu instrumentów na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie:

- rozwoju poradnictwa zawodowego, rozwoju szkoleń dla bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i poszukujących pracy, szczególnie na płaszczyźnie zarządzania, marketingu, organizacji sprzedaży, księgowości, analizy rynku, prawa i finansów;

- wspieranie samoorganizacji i samopomocy bezrobotnych oraz wspieranie otoczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych;

- zwiększenia i poprawy jakości dostępu do informacji na rzecz przedsiębiorstw i mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.;

- aktywizacja i promocja przedsiębiorstw;

- komputeryzacja Urzędu Gminy.

Działanie 2 – skupi się na dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy w zakresie:

- wyposażenie bazy edukacyjnej w nowoczesne narzędzia, dostosowanych do wymagań postępu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem szkół wiejskich;

- edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego;

- rozwoju poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży;

- rozwój edukacji informacyjnej dzieci i młodzieży;

- rozwój systemu edukacji ustawicznej;

- rozwoju systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ostatecznymi beneficjentami będą mogli być: Urząd Gminy w Cewicach, Gminne Centrum Kultury w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, biblioteki i szkoły na terenie Gminy, zaś bezpośrednimi odbiorcami pomocy będą klienci Urzędu Gminy, bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, pracodawcy, rolnicy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, osoby korzystające długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej oraz młodzież szkolna.

Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług to: Oczekiwane efekty. Przewiduje się, że efektem realizacji zadań w ramach powyższego celu będą lepsze umiejętności naszych mieszkańców do uczestnictwa w gospodarce otwartej opartej na wiedzy oraz wykorzystania szans wynikających z integracji z UE.

Działania w tym zakresie powinny doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności zasobów ludzkich, a tym samym zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia lub jego utrzymania. Ułatwić start zawodowy absolwentom szkół i osobom młodym. Zwiększyć liczbę osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez podniesienie kwalifikacji i doradztwo.

Finansowanie. Na realizację celu planuje się środki własne i krajowe oraz pochodzące ze środków wspólnotowych w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i środków innych programów, których celem jest współfinansowanie zdań tego typu.

2.	Projekty planowane w latach następnych

2.1.1. Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice.  Etap II odcinek Maszewo – Lębork i Cewice wybudowanie (kierunek Łebunia)

- Czas realizacji: 2007 r.

- Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2005 r.

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2007 r.

  - realizacja budowy: 2007 r.

    - Rezultaty:

      - wyłączenie z eksploatacji 1 oczyszczalni ścieków

      - 218 gospodarstw podłączonych do efektywnej oczyszczalni

      - zmniejszenie ilości niedokładnie oczyszczonych ścieków o 103 m3/d

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

2.1.2.Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice.  Etap III Siemirowice – Oskowo – Cewice

- Czas realizacji: 2008-2009 r. r.

- Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2007 r..

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2008 r..

  - realizacja budowy: 2008-2009

c)	Rezultaty:

- wyłączenie z eksploatacji 2 oczyszczalni ścieków

- zmniejszenie ilości niedokładnie oczyszczonych ścieków o 351,8 m3/d

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach, przy współpracy partnerów:

  - Rejonowy Zarząd Inwestycji w Gdyni

  - Jednostka Wojskowa w Siemirowicach

2.1.3.	Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice.  Etap IV Łebunia – Osowo - Maszewo

- Czas realizacji: 2010 rok

- Program realizacji:

- opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2009 r..

- przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2010 r..

- realizacja budowy: 2010 r.

- Oczekiwane rezultaty:

- wyłączenie 1 oczyszczalni ścieków

- zmniejszenie ilości nieefektywnie oczyszczonych ścieków o 106,5 m3/d

c)	Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

2.1.4.	Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice.  Etap V odcinek Bukowina - Łebunia

a) Czas realizacji: 2011 rok

b) Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2010 r..

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2011 r..

  - realizacja budowy: 2011

c) Oczekiwane rezultaty:

- zmniejszenie ilości nieefektywnie oczyszczonych ścieków o 77,5 m3/d

d)	Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

    - Zbiorcza sieć kanalizacji w Gminie Cewice.  Etap VI odcinek Łebunia-Okalice-Popowo-Dziechno i Maszewo-Unieszyno

a)	Czas realizacji: lata 2011-2013

b) Program realizacji:

  - opracowanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2010 r..

  - przetarg na wyłonienie wykonawcy: 2011 r..

  - realizacja budowy: 2011-2013

c)	Oczekiwane rezultaty:

- zmniejszenie ilości nieefektywnie oczyszczonych ścieków o 90,50 m3/d

d) instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

2.1.6. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Unieszynko-Krępkowice

a)	Czas realizacji: 2007 r.

b)	Program realizacji:

- wykonanie dokumentacji technicznej 2006 r.

- przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 2007 r.

- realizacja projektu 2007 r.

c)  Oczekiwane rezultaty:

- wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Krępkowicach

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

2.1.7. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Osada Leśna-Karwica Górna

a)	Czas realizacji: 2008 r.

b)	Program realizacji:

- wykonanie dokumentacji technicznej 2007 r.

- przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 2008 r.

- realizacja projektu 2008 r.

c)  Oczekiwane rezultaty:

- podłączenie 9 gospodarstw domowych

- wyłączenie 9 studni przydomowych

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach

2.1.8. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Karwica-Lesiaki

a)	Czas realizacji: 2008 r.

b)	Program realizacji:

- wykonanie dokumentacji technicznej 2007 r.

- przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 2008 r.

- realizacja projektu 2008 r.

c)  Oczekiwane rezultaty:

- podłączenie 17 gospodarstw domowych

- wyłączenie 17 studni przydomowych

- Instytucja realizująca: Urząd Gminy w Cewicach