WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE

| Lp | Nazwa programu - zadanie | Cel programu | Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca | Żródła Finansowania | Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł | Planowane wydatki w latach budżetowych 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2 005 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Inne źródła finansowania GFOŚ | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Planowane wydatki w budżecie Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Poprawa gospodarki ściekowej |  |  | 7 788 693,43 | 503 000,00 | 87 009,00 | 4 362 684,43 | 2 836 000,00 |
| 1.1. | Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie (kierunek Łebunia) | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ekologicznych warunków życia. | 2005 Urząd Gminy |  | 158 000,00 |  |  | 158 000,00 |  |
| 1.2. | Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ekologicznych warunków życia. | 2004-2006 Urząd Gminy |  | 7 630 693,43 | 503 000,00 | 87 009,00 | 4 204 684,43 | 2 836 000,00 |
| 1.2.1. | etap I - odcinek Cewice-Maszewo |  |  | EFRR (75%) | 1 355 762,33 | 377 250,00 |  | 978 512,33 |  |
|  |  |  |  | Budżet państwa (10%) | 180 768,44 | 50 300,00 |  | 130 468,44 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy (15%)-koszty kwalifikowane | 271 153,66 | 75 450,00 |  | 195 703,66 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifikowane | 87 009,00 |  | 87 009,00 |  |  |
| 1.2.2. | etap II - odcinek Maszewo-Lębork |  |  |  | 2 900 000,00 |  |  | 2 900 000,00 |  |
| 1.2.3. | etao III - Siemirowice - Cewice |  |  |  | 1 810 000,00 |  |  |  | 1 810 000,00 |
| 1.2.4. | etap IV - odcinek Oskowo-Cewice |  |  |  | 1 026 000,00 |  |  |  | 1 026 000,00 |
| 2. | Gospodarka wodna | 280 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Budowa sieci wodociągowej Bukowina wybudowanie | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ekologicznych warunków życia. | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 140 000,00 | 140 000,00 |  |  |  |
| 2.2. | Budowa sieci wodociągowej Unieszyno-Osada Leśna | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ekologicznych warunków życia. | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 140 000,00 |  | 50 000,00 | 90 000,00 |  |
| Lp | Nazwa programu - zadanie | Cel programu | Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca | Żródła Finansowania | Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł | Planowane wydatki w latach budżetowych 2004-2006 |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2 005 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Inne źródła finansowania GFOŚ | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Planowane wydatki w budżecie Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Baza oświatowa |  |  | 5 292 280,94 | 1 414 489,00 | 0,00 | 3 877 791,94 | 0,00 |
| 3.1. | Rozbudowa publicznego Gimnazjum w Cewicach | Wsparcie i stopniowe przekształcenie słabych strukturalnie obszarów wiejskich | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 5 177 716,01 | 1 320 000,00 | 0,00 | 3 857 716,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | EFRR (75%) | 3 730 560,67 | 837 273,66 |  | 2 893 287,01 |  |
|  |  |  |  | Budżet państwa (10%) | 497 408,22 | 111 636,62 |  | 385 771,60 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy (15%)-koszty kwalifik. | 746 113,33 | 167 455,93 |  | 578 657,40 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifik. | 203 633,79 | 203 633,79 |  |  |  |
| 3.2. | Remont dachu budynku szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Przerytem | Wsparcie i stopniowe przekształcenie słabych strukturalnie obszarów wiejskich | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 114 564,93 | 94 489,00 | 0,00 | 20 075,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | PAOW (42%) | 47 092,00 | 38 663,00 |  | 8 429,00 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty kwalifikowane ( 58%) | 65 034,03 | 53 387,10 |  | 11 646,93 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifik. | 2 438,90 | 2 438,90 |  |  |  |
| 4. | Baza sportowa |  |  |  | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4.1. | Budowa placu zabaw dla dzieci w Cewicach |  | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | FOiGR (80%) | 24 000,00 | 4 800,00 |  | 19 200,00 |  |
|  |  |  |  | Budżet Gminy ( 20%) | 6 000,00 | 1 200,00 |  | 4 800,00 |  |
| R A Z E M : |  |  |  | 13 390 974,37 | 2 063 489,00 | 137 009,00 | 8 354 476,37 | 2 836 000,00 |