| WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE |
| --- |
| Lp | Nazwa programu - zadanie | Cel programu | Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca | Żródła Finansowania | Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł | Planowane wydatki w latach budżetowych 2004-2006 |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2 005 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Inne źródła finansowania GFOŚ | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Planowane wydatki w budżecie Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Poprawa gospodarki ściekowej | 4 043 476,88 | 5 500,00 | 27 829,99 | 1 110 146,89 | 2 900 000,00 |
| 1.1. | Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ekologicznych warunków życia. | 2004-2006 Urząd Gminy |  | 4 043 476,88 | 5 500,00 | 27 829,99 | 1 110 146,89 | 2 900 000,00 |
| 1.1.1. | etap I - odcinek Cewice-Maszewo |  |  | EFRR (75%) | 731 743,50 | 4 125,00 |  | 727 618,50 |  |
|  |  |  |  | Budżet państwa (10%) | 97 565,87 | 550,00 |  | 97 015,87 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy (15%)-koszty kwalifikowane | 146 348,70 | 825,00 |  | 145 523,70 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifikowane | 167 818,81 |  | 27 829,99 | 139 988,82 |  |
| 1.1.2. | etap II - odcinek Maszewo-Lębork |  |  |  | 2 900 000,00 |  |  |  | 2 900 000,00 |
| 2. | Baza oświatowa | 5 466 763,60 | 1 414 033,00 | 0,00 | 4 052 730,60 | 0,00 |
| 2.1. | Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Cewicach | Wsparcie i stopniowe przekształcenie słabych strukturalnie obszarów wiejskich | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 5 352 198,67 | 1 320 000,00 | 0,00 | 4 032 198,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | EFRR (75%) | 3 730 560,67 | 837 273,66 |  | 2 893 287,01 |  |
|  |  |  |  | Budżet państwa (10%) | 497 408,22 | 111 636,62 |  | 385 771,60 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy (15%)-koszty kwalifik. | 746 113,33 | 167 455,93 |  | 578 657,40 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifik. | 378 116,45 | 203 633,79 |  | 174 482,66 |  |
| 2.2. | Remont dachu budynku szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Przerytem | Wsparcie i stopniowe przekształcenie słabych strukturalnie obszarów wiejskich | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 114 564,93 | 94 033,00 | 0,00 | 20 531,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | PAOW (42%) | 47 092,00 | 38 663,00 |  | 8 429,00 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty kwalifikowane (58%) | 65 034,03 | 53 387,10 |  | 11 646,93 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy-koszty niekwalifik. | 2 438,90 | 1 982,90 |  | 456,00 |  |
| Lp | Nazwa programu - zadanie | Cel programu | Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca | Żródła Finansowania | Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł | Planowane wydatki w latach budżetowych 2004-2006 |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2 005 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Inne źródła finansowania GFOŚ | Planowane wydatki w budżecie Gminy | Planowane wydatki w budżecie Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Baza sportowa | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Budowa placu zabaw dla dzieci w Cewicach |  | 2004-2005 Urząd Gminy |  | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | FOiGR (80%) | 24 000,00 | 4 800,00 |  | 19 200,00 |  |
|  |  |  |  | Budżet Gminy ( 20%) | 6 000,00 | 1 200,00 |  | 4 800,00 |  |
| R A Z E M : | 9 540 240,48 | 1 425 533,00 | 27 829,99 | 5 186 877,49 | 2 900 000,00 |